Приложение № 1

**УТВЕРЖДЕН**

 **приказом управления социальной**

 **защиты населения администрации**

 **Валуйского городского округа**

 **от «9» июня 2020 года № 77-ОД**

**План мероприятий по организации перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения в управлении социальной защиты населения администрации Валуйского городского округа на период до 2022 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок выполнения**  | **Ожидаемый результат** | **Ответственные исполнители** |
| **1.Мероприятия, направленные на подготовку к переходу управления социальной защиты населения администрации Валуйского городского округа на использование отечественного офисного программного обеспечения** |
| 1.1 | Анализ нормативно-правовых актов на предмет наличия требований на использование иностранного программного обеспечения | III квартал 2020 года -ежегодно | Отчет об анализе нормативных правовых актов информационных систем на предмет наличия требований об использовании иностранного программного обеспечения. | Минаева И.Ю. |
| 1.2 | Анализ требований информационных систем к рабочим местам специалистов с целью определения перечня офисного программного обеспечения и веб-ресурсов, ограничивающих применение отечественного программного обеспечения в управлении социальной защиты населения | IV квартал 2020 года -ежегодно | Отчет об исследовании:- оценку совместимости информационных систем с отечественным офисным программным обеспечением- факторы и барьеры, препятствующие переходу на использование отечественного офисного обеспечения  | Минаева И.Ю. |
| 1.3 | Анализ требований к функциональным, техническим, эксплуатационным характеристикам, предъявляемым к персональным электронным вычислительным машинам, мобильным устройствам, серверному и телекоммуникационному оборудованию, иным средствам вычислительной техники и периферийным устройствам, планируемым к закупке в последующие периоды, с учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным обеспечением  | III квартал 2020 года -ежегодно | Рекомендации по приобретению ПЭВМ, мобильных устройств, серверному и телекоммуникационному оборудованию, иным средствам вычислительной техники и периферийным устройствам, планируемым к закупке в последующие периоды, с учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным программным обеспечением | Минаева И.Ю. |
| 1.4 | Анализ технического состояния рабочих мест специалистов | III квартал 2020 года - ежегодно | Отчет об обследовании:- классификацию рабочих мест специалистов по трем группам с учетом достижения показателей эффективности:1. рабочие места, которые возможно перевести на использование отечественного офисного программного обеспечения2.рабочие места, которые имеют препятствующие факторы и барьеры для использования отечественного офисного программного обеспечения, устранение которых возможно в рамках полномочий управления социальной защиты населения3.рабочие места, которые имеют препятствующие факторы и барьеры для использования отечественного ПО  | Минаева И.Ю. |
| 1.5 | Формирование перечня мероприятий, направленных на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем, а также при необходимости на модернизацию вычислительной и периферийной инфраструктуры | III квартал 2020 года | Перечень мероприятий, направленных на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем, а также при необходимости на модернизацию вычислительной и периферийной инфраструктуры | Минаева И.Ю. |
| 1.6 | Проведение оценки необходимости выделения дополнительных бюджетных ассигнований для перехода на использование отечественного программного обеспечения | III квартал 2020 года | Информационная справка потребности бюджетных ассигнований для перехода на использование отечественного программного обеспечения | Капорушкина Ю.В. |
| **2.Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры в целях обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением**  |
| 2.1 | Организация типового рабочего места в целях апробации отечественного офисного программного обеспечения | II квартал 2020 года | Подготовленный комплект офисного программного обеспечения для типового автоматизированного рабочего места пользователей установлен на рабочее место | Минаева И.Ю. |
| 2.2 | Модернизация прикладного программного обеспечения информационных систем в последующие периоды с учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | Ежегоднос 2020 года | Прикладное программное обеспечение, адаптированное с учетом требований обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | Минаева И.Ю. |
| 2.3 | Модернизация технологической инфраструктуры (персональные электронные вычислительные машины, мобильные устройства, серверное и телекоммуникационное оборудование, иные средства вычислительной техники и периферийные устройства) в последующие периоды с учетом необходимости обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением  | 2020 года на постоянной основе | Технологическая инфраструктура, адаптированная с учетом требований обеспечения совместимости с отечественным офисным программным обеспечением | Минаева И.Ю. |
| **3.Мероприятия, направленные на обеспечение перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения** |
| 3.1 | Осуществление перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения  | 2020 год – на постоянной основе | Осуществление контроля по исполнению плана перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2022 года | Минаева И.Ю. |
| **4.Иные мероприятия** |
| 4.1 | Реализация мероприятий, направленных на обучение работников по обеспечению функционирования и использованию отечественного офисного программного обеспечения  | На постоянной основе | Организация обучения по использованию отечественного офисного программного обеспечения в соответствии с конкретным типом программного обеспечения сотрудников учреждения  | А.Л.Могилатов |

 Приложение № 2

 **УТВЕРЖДЕН**

 **приказом управления социальной**

 **защиты населения администрации**

 **Валуйского городского округа**

 **от «9» июня 2020 года № 77-ОД**

**План-график**

**Перехода управления социальной защиты населения администрации Валуйского городского округа на использование отечественного офисного программного обеспечения на период до 2022 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование категории (типа) офисного программного обеспечения** | **Наименование целевого показателя** | **Индикатор эффективности перехода на использование**  |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** |
| 1. | Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечение (далее – офисный пакет)  | Доля отечественных офисных пакетов, используемых и предоставляемых пользователям с использованием автоматизированных рабочих мест и абонентских устройств радиоподвижной связи и серверного оборудования, и применением «облачной» технологии, от общего объема используемых офисных пакетов % | 4 | 43 | 53 |
| 2. | Операционные системы | Доля отечественных операционных систем, установленных и используемых на автоматизированных рабочих местах пользователя и на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, % | 4 | 43 | 53 |
| 3. | Почтовые приложения  | Доля пользователей, использующих отечественные почтовые приложения, от общего числа пользователей %  | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Справочно-правовая система | Доля пользователей, использующих отечественные справочно-правовые системы, от общего числа пользователей  | 100 | 100 | 100 |
| 5. | Программное обеспечение системы электронного документооборота  | Доля пользователей, использующих отечественное программное обеспечение системы электронного документооборота, от общего числа пользователей, %  | 100 | 100 | 100 |
| 6. | Средства антивирусной защиты | Доля отечественных средств антивирусной защиты, установленных и используемых, от общего объема, используемого офисного программного обеспечения, % | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Интернет-браузеры | Доля пользователей, использующих отечественные Интернет-браузеры, от общего числа пользователей, %  | 100 | 100 | 100 |